# BOARDRADAR

# Especificação técnica e guia de desenvolvimento

Arquitetura • diagramas • contratos • RAG • segurança • testes • backlog

Versão de planejamento 2.0  |  19 de outubro de 2026  |  Proposta — não implementada integralmente

Base documental: “Assistente de Compras de Board Games — Especificação consolidada”, v1.0 (15/10/2026), e “BoardRadar — Documentação do projeto e entrega da POC”, v1.1 (19/10/2026).

Nota: capacidades futuras, métricas e estimativas neste documento são propostas a validar; preços e lojas da POC são fictícios.

# 1. Objetivo e fronteiras

Evoluir a POC Next.js 16.4.2 / React 19 / TypeScript, com serviço Python local e JSON somente leitura, para um assistente híbrido com LLM, ferramentas estruturadas, recuperação de conhecimento (RAG) e adaptação contextual. Não assumir que recursos futuros já estão implementados.

Restrições preservadas: filtros obrigatórios antes do ranking; preço somente de ofertas; equivalência de edições validada; modo DEMO sem redirecionamento; fontes, datas e incertezas visíveis.

# 2. Inventário técnico documentado

| Componente | Estado atual | Ação sugerida |
| --- | --- | --- |
| Next.js + React | Interface, APIs e catálogo | Preservar e evoluir chat com streaming |
| Python chatbot | engine.py e server.py; regras | Introduzir orquestrador LLM atrás de interface |
| /api/chat | message + state | Versionar contrato; compatibilidade |
| Recomendação TS/Python | Ranking determinístico | Unificar política de restrições |
| JSON / localStorage | Sem banco e login | Preservar POC; planejar migração |
| Testes | 6 TS + 17 Python, smoke e browser | Ampliar avaliação de IA e carga |

# 3. Arquitetura-alvo

O LLM interpreta e redige; ferramentas consultam dados confiáveis. O backend valida argumentos, autorizações e resultados. RAG fornece passagens com proveniência. O frontend nunca recebe credenciais do provedor.

## Decisões de implantação

POC: manter Next.js + Python local; configurar provedor LLM por variáveis de ambiente e fallback seguro.

Produção: serviço Python persistente, proxy autenticado, HTTPS, limites de taxa e isolamento de segredos.

Banco/índice vetorial somente quando volume e requisitos justificarem; começar com recuperação simples testável.

Streaming via SSE ou equivalente com cancelamento, timeouts e tratamento de erros.

# 4. Fluxo de uma resposta

1. Normalizar mensagem, sessão, preferências explícitas e edição mencionada.

2. Classificar intenção: recomendação, explicação, regra, comparação, oferta, entretenimento ou geral.

3. Escolher ferramentas de leitura com parâmetros tipados e limites.

4. Recuperar dados e passagens com fonte, versão, data e confiança.

5. Aplicar guardrails: não inventar preço/estoque, não misturar edições, distinguir opinião e regra.

6. Gerar resposta proporcional ao nível da pergunta, com referências e pergunta de esclarecimento quando necessária.

7. Registrar métricas técnicas e feedback com política de privacidade.

# 5. Módulos e contratos sugeridos

| Módulo | Responsabilidade | Interface proposta |
| --- | --- | --- |
| ConversationService | Estado, resumo, contexto e histórico | respond(message, session_id, preferences) |
| ToolRouter | Selecionar e validar ferramentas | execute(tool_name, args) |
| GameSearch | Filtros e dados do catálogo | search_games(filters) |
| Recommendation | Restrições + score + justificativas | recommend_games(profile, constraints) |
| EditionOffer | Edições e ofertas verificadas | get_offers(edition_id) |
| KnowledgeRetriever | Recuperar fontes e trechos | retrieve(query, game_id, edition_id) |
| EntertainmentMapper | Mapear obras → atributos | map_preferences(media_ids) |
| AnswerValidator | Checagem de evidência e políticas | validate(answer, evidence) |

## Contrato JSON ilustrativo (não implementado)

## POST /api/chat/v2

{
  "message": "Compare Root e Scythe",
  "session_id": "uuid-opcional",
  "context": {"experience_level": "auto", "edition_id": null}
}

{
  "answer": "...",
  "recommendations": [{"game_id": "...", "reason": "..."}],
  "sources": [{"source_id": "...", "page": 12}],
  "session_id": "...",
  "confidence": "grounded|partial|unknown"
}

# 6. Dados e DNA de entretenimento

Adicionar entidades media_work (id, title, type, year, tags, provenance), media_game_relation (media_id, game_id, weight, rationale, review_status) e knowledge_source (id, game_id, edition_id, license, url, retrieved_at, version). Não confundir afinidade editorial com adaptação oficial ou equivalência de gameplay.

| Camada | Dados mínimos | Controle |
| --- | --- | --- |
| Obra de entretenimento | Título, tipo, temas, atmosfera | Fonte e revisão editorial |
| Relação obra–jogo | Peso, justificativa, atributos | Revisão e explicabilidade |
| Jogo / edição | IDs separados, regras, idioma, SKU | Validação referencial |
| Oferta | Edição, preço em centavos, timestamp | Origem autorizada, validade |
| Conhecimento | Texto autorizado, seção, página, versão | Licença e proveniência |

# 7. RAG para regras e conhecimento

Ingestão: obter material com permissão de uso; extrair texto, preservar edição, seção e página; versionar.

Indexação: segmentar por regra/seção, registrar metadados e gerar índice lexical e/ou vetorial.

Busca: priorizar game_id + edition_id, combinar busca textual e semântica, reranquear passagens.

Resposta: citar fonte, página e edição; separar regra oficial de interpretação e estratégia.

Sem evidência suficiente: informar limitação e solicitar manual, edição ou detalhes da situação.

Nunca assumir que toda regra de uma edição se aplica a outra; revisar erratas e FAQs.

# 8. Contexto, adaptação e segurança

Nível de explicação inferido apenas da conversa e editável pelo usuário; evitar rótulos permanentes de habilidade.

Contexto de curto prazo: últimas mensagens + resumo verificável + filtros explícitos; impedir que o resumo substitua dados oficiais.

Perfil persistente somente mediante escolha do usuário; política de retenção e exclusão.

Prompt injection: tratar páginas, manuais e textos externos como dados, não instruções; allowlist de ferramentas.

Proteção contra abuso: rate limiting, cotas, limites de tokens, timeouts, moderação e monitoramento de erros.

Preços/estoques nunca são gerados pelo modelo; saídas comerciais só por registros válidos e autorizados.

# 9. Estratégia de testes e avaliação

| Camada | Cenários obrigatórios |
| --- | --- |
| Unitários | Filtros, score, IDs, edições, datas, centavos, argumentos de ferramentas |
| Integração | LLM mockado, timeouts, RAG sem resultado, API /chat/v2, cancelamento |
| Qualidade de IA | Iniciante, especialista, múltiplos turnos, negações, perguntas fora de escopo |
| Factualidade | Regras por edição, citação correta, preço sem oferta, fontes conflitantes |
| Segurança | Prompt injection, conteúdo malicioso, limites e vazamento de segredo |
| Carga | Concorrência, p95, custo por conversa, disponibilidade e degradação |

Criar conjunto de avaliação versionado com perguntas, evidências esperadas, critérios de aceitação e revisão humana. Os RNFs originais propõem p95 backend < 500 ms e LCP p75 < 2,5 s sob condições definidas; respostas LLM exigem metas próprias (tempo até primeiro token e resposta completa), ainda a definir.

# 10. Backlog de implementação

| Sprint sugerida | Entregáveis | Dependências |
| --- | --- | --- |
| S0 — base | Auditoria do catálogo, contratos e testes de regressão | Fontes e curadoria |
| S1 — núcleo IA | Adaptador de provedor, orquestrador, ferramentas e logs | Chave API e orçamento |
| S2 — qualidade | Avaliações, guardrails, streaming e fallback | S1 |
| S3 — DNA | Obras de filmes/séries, relações e explicações | Curadoria/licenças |
| S4 — conhecimento | Ingestão, busca RAG, fontes e regras por edição | Direitos de uso |
| S5 — comércio | Piloto de ofertas reais e edição confiável | Parceiros autorizados |
| S6 — escala | Observabilidade, cache, testes de carga e privacidade | Métricas do beta |

# 11. Critérios de aceite por release

Beta IA: responde perguntas variadas sem quebrar filtros; cita evidências quando necessário; assume desconhecimento com segurança.

DNA: explica por que uma obra se relaciona com um board game e indica quando a conexão é temática versus mecânica.

Especialista: regras fundamentadas por edição; ambiguidades explicitadas; nenhuma referência inventada.

Comercial: apenas ofertas reais autorizadas e verificadas, edições compatíveis, timestamp e frete/condições claros.

Produção: métricas, proteção de segredos, testes de carga, privacidade e plano de incidentes aprovados.

# 12. ADRs e pendências

ADR-01: provedor e modelo LLM, fallback e custo por token.

ADR-02: banco e mecanismo de busca/RAG (lexical, vetorial ou híbrido).

ADR-03: estratégia de sessão, autenticação e retenção de histórico.

ADR-04: aquisição licenciada de manuais, FAQs e metadados de entretenimento.

ADR-05: sincronização de ofertas, matching de edição e política de validade.

ADR-06: observabilidade, metas de latência, limites de uso e infraestrutura de produção.

# 13. Referências de origem e status

Especificação consolidada v1.0: resumo executivo; RN-001 a RN-025; RF-001 a RF-028; RNF-001 a RNF-014; arquitetura POC; modelo de dados; ranking; roadmap. Documentação BoardRadar v1.1: arquitetura real, 60 jogos, 13 videogames, 10 lojas fictícias, 236 ofertas simuladas, chatbot Python local, testes e pendências editoriais. Toda arquitetura LLM/RAG, modelo de mídia e cronograma acima são propostas novas, não funcionalidades comprovadamente implementadas.