# BOARDRADAR

# Especificação técnica e guia de desenvolvimento

Arquitetura • diagramas • contratos • RAG • segurança • testes • backlog

Versão de planejamento 2.0  |  19 de outubro de 2026  |  Proposta — não implementada integralmente

Base documental: “Assistente de Compras de Board Games — Especificação consolidada”, v1.0 (15/10/2026), e “BoardRadar — Documentação do projeto e entrega da POC”, v1.1 (19/10/2026).

Nota: capacidades futuras, métricas e estimativas neste documento são propostas a validar; preços e lojas da POC são fictícios.

# 1. Objetivo e fronteiras

Evoluir a POC Next.js 16.4.2 / React 19 / TypeScript, com serviço Python local e JSON somente leitura, para um assistente híbrido com LLM, ferramentas estruturadas, recuperação de conhecimento (RAG) e adaptação contextual. Não assumir que recursos futuros já estão implementados.

Restrições preservadas: filtros obrigatórios antes do ranking; preço somente de ofertas; equivalência de edições validada; modo DEMO sem redirecionamento; fontes, datas e incertezas visíveis.

# 2. Inventário técnico documentado

| Componente | Estado atual | Ação sugerida |
| --- | --- | --- |
| Next.js + React | Interface, APIs e catálogo | Preservar e evoluir chat com streaming |
| Python chatbot | engine.py e server.py; regras | Introduzir orquestrador LLM atrás de interface |
| /api/chat | message + state | Versionar contrato; compatibilidade |
| Recomendação TS/Python | Ranking determinístico | Unificar política de restrições |
| JSON / localStorage | Sem banco e login | Preservar POC; planejar migração |
| Testes | 6 TS + 17 Python, smoke e browser | Ampliar avaliação de IA e carga |

# 3. Arquitetura-alvo

O LLM interpreta e redige; ferramentas consultam dados confiáveis. O backend valida argumentos, autorizações e resultados. RAG fornece passagens com proveniência. O frontend nunca recebe credenciais do provedor.

## Decisões de implantação

POC: manter Next.js + Python local; configurar provedor LLM por variáveis de ambiente e fallback seguro.

Produção: serviço Python persistente, proxy autenticado, HTTPS, limites de taxa e isolamento de segredos.

Banco/índice vetorial somente quando volume e requisitos justificarem; começar com recuperação simples testável.

Streaming via SSE ou equivalente com cancelamento, timeouts e tratamento de erros.

# 4. Fluxo de uma resposta

1. Normalizar mensagem, sessão, preferências explícitas e edição mencionada.

2. Classificar intenção: recomendação, explicação, regra, comparação, oferta, entretenimento ou geral.

3. Escolher ferramentas de leitura com parâmetros tipados e limites.

4. Recuperar dados e passagens com fonte, versão, data e confiança.

5. Aplicar guardrails: não inventar preço/estoque, não misturar edições, distinguir opinião e regra.

6. Gerar resposta proporcional ao nível da pergunta, com referências e pergunta de esclarecimento quando necessária.

7. Registrar métricas técnicas e feedback com política de privacidade.

# 5. Módulos e contratos sugeridos

| Módulo | Responsabilidade | Interface proposta |
| --- | --- | --- |
| ConversationService | Estado, resumo, contexto e histórico | respond(message, session_id, preferences) |
| ToolRouter | Selecionar e validar ferramentas | execute(tool_name, args) |
| GameSearch | Filtros e dados do catálogo | search_games(filters) |
| Recommendation | Restrições + score + justificativas | recommend_games(profile, constraints) |
| EditionOffer | Edições e ofertas verificadas | get_offers(edition_id) |
| KnowledgeRetriever | Recuperar fontes e trechos | retrieve(query, game_id, edition_id) |
| EntertainmentMapper | Mapear obras → atributos | map_preferences(media_ids) |
| AnswerValidator | Checagem de evidência e políticas | validate(answer, evidence) |

## Contrato JSON ilustrativo (não implementado)

## POST /api/chat/v2

{
  "message": "Compare Root e Scythe",
  "session_id": "uuid-opcional",
  "context": {"experience_level": "auto", "edition_id": null}
}

{
  "answer": "...",
  "recommendations": [{"game_id": "...", "reason": "..."}],
  "sources": [{"source_id": "...", "page": 12}],
  "session_id": "...",
  "confidence": "grounded|partial|unknown"
}

# 6. Dados e DNA de entretenimento

Adicionar entidades media_work (id, title, type, year, tags, provenance), media_game_relation (media_id, game_id, weight, rationale, review_status) e knowledge_source (id, game_id, edition_id, license, url, retrieved_at, version). Não confundir afinidade editorial com adaptação oficial ou equivalência de gameplay.

| Camada | Dados mínimos | Controle |
| --- | --- | --- |
| Obra de entretenimento | Título, tipo, temas, atmosfera | Fonte e revisão editorial |
| Relação obra–jogo | Peso, justificativa, atributos | Revisão e explicabilidade |
| Jogo / edição | IDs separados, regras, idioma, SKU | Validação referencial |
| Oferta | Edição, preço em centavos, timestamp | Origem autorizada, validade |
| Conhecimento | Texto autorizado, seção, página, versão | Licença e proveniência |

# 7. RAG para regras e conhecimento

Ingestão: obter material com permissão de uso; extrair texto, preservar edição, seção e página; versionar.

Indexação: segmentar por regra/seção, registrar metadados e gerar índice lexical e/ou vetorial.

Busca: priorizar game_id + edition_id, combinar busca textual e semântica, reranquear passagens.

Resposta: citar fonte, página e edição; separar regra oficial de interpretação e estratégia.

Sem evidência suficiente: informar limitação e solicitar manual, edição ou detalhes da situação.

Nunca assumir que toda regra de uma edição se aplica a outra; revisar erratas e FAQs.

# 8. Contexto, adaptação e segurança

Nível de explicação inferido apenas da conversa e editável pelo usuário; evitar rótulos permanentes de habilidade.

Contexto de curto prazo: últimas mensagens + resumo verificável + filtros explícitos; impedir que o resumo substitua dados oficiais.

Perfil persistente somente mediante escolha do usuário; política de retenção e exclusão.

Prompt injection: tratar páginas, manuais e textos externos como dados, não instruções; allowlist de ferramentas.

Proteção contra abuso: rate limiting, cotas, limites de tokens, timeouts, moderação e monitoramento de erros.

Preços/estoques nunca são gerados pelo modelo; saídas comerciais só por registros válidos e autorizados.

# 9. Estratégia de testes e avaliação

| Camada | Cenários obrigatórios |
| --- | --- |
| Unitários | Filtros, score, IDs, edições, datas, centavos, argumentos de ferramentas |
| Integração | LLM mockado, timeouts, RAG sem resultado, API /chat/v2, cancelamento |
| Qualidade de IA | Iniciante, especialista, múltiplos turnos, negações, perguntas fora de escopo |
| Factualidade | Regras por edição, citação correta, preço sem oferta, fontes conflitantes |
| Segurança | Prompt injection, conteúdo malicioso, limites e vazamento de segredo |
| Carga | Concorrência, p95, custo por conversa, disponibilidade e degradação |

Criar conjunto de avaliação versionado com perguntas, evidências esperadas, critérios de aceitação e revisão humana. Os RNFs originais propõem p95 backend < 500 ms e LCP p75 < 2,5 s sob condições definidas; respostas LLM exigem metas próprias (tempo até primeiro token e resposta completa), ainda a definir.

# 10. Backlog de implementação

| Sprint sugerida | Entregáveis | Dependências |
| --- | --- | --- |
| S0 — base | Auditoria do catálogo, contratos e testes de regressão | Fontes e curadoria |
| S1 — núcleo IA | Adaptador de provedor, orquestrador, ferramentas e logs | Chave API e orçamento |
| S2 — qualidade | Avaliações, guardrails, streaming e fallback | S1 |
| S3 — DNA | Obras de filmes/séries, relações e explicações | Curadoria/licenças |
| S4 — conhecimento | Ingestão, busca RAG, fontes e regras por edição | Direitos de uso |
| S5 — comércio | Piloto de ofertas reais e edição confiável | Parceiros autorizados |
| S6 — escala | Observabilidade, cache, testes de carga e privacidade | Métricas do beta |

# 11. Critérios de aceite por release

Beta IA: responde perguntas variadas sem quebrar filtros; cita evidências quando necessário; assume desconhecimento com segurança.

DNA: explica por que uma obra se relaciona com um board game e indica quando a conexão é temática versus mecânica.

Especialista: regras fundamentadas por edição; ambiguidades explicitadas; nenhuma referência inventada.

Comercial: apenas ofertas reais autorizadas e verificadas, edições compatíveis, timestamp e frete/condições claros.

Produção: métricas, proteção de segredos, testes de carga, privacidade e plano de incidentes aprovados.

# 12. ADRs e pendências

ADR-01: provedor e modelo LLM, fallback e custo por token.

ADR-02: banco e mecanismo de busca/RAG (lexical, vetorial ou híbrido).

ADR-03: estratégia de sessão, autenticação e retenção de histórico.

ADR-04: aquisição licenciada de manuais, FAQs e metadados de entretenimento.

ADR-05: sincronização de ofertas, matching de edição e política de validade.

ADR-06: observabilidade, metas de latência, limites de uso e infraestrutura de produção.

# 13. Referências de origem e status

Especificação consolidada v1.0: resumo executivo; RN-001 a RN-025; RF-001 a RF-028; RNF-001 a RNF-014; arquitetura POC; modelo de dados; ranking; roadmap. Documentação BoardRadar v1.1: arquitetura real, 60 jogos, 13 videogames, 10 lojas fictícias, 236 ofertas simuladas, chatbot Python local, testes e pendências editoriais. Toda arquitetura LLM/RAG, modelo de mídia e cronograma acima são propostas novas, não funcionalidades comprovadamente implementadas.

# ADENDO DE PRODUTO • 20/10/2026

Decisões consolidadas após a versão inicial dos documentos. Este adendo prevalece em caso de conflito com prioridades, roadmap ou formulações comerciais anteriores. Trata-se de requisitos planejados, não de funcionalidades já implementadas na POC.

# 14. Requisitos funcionais consolidados

| ID | Requisito | Regra essencial |
| --- | --- | --- |
| PER-01 | Onboarding e perfil | Experiência, preferências, obras/franquias, orçamento e restrições; edição/exclusão. |
| PER-02 | Personalização | Perfil orienta ranking e IA; pedido atual e filtros explícitos têm precedência. |
| COM-01 | Ofertas comerciais | Dados reais e autorizados, edição/SKU, preço, estoque, atualização e parceiro. |
| COM-02 | Atribuição | Registrar clique de saída e identificador afiliado; compra confirmada apenas com retorno autorizado. |
| WIS-01 | Wishlist | Salvar por game_id e opcional edition_id, preço-alvo e alertas opt-in. |
| WIS-02 | Notificações | Estoque, preço e anúncio P2P; deduplicação, frequência, descadastro. |
| P2P-01 | Anúncios de usuários | Cadastro com fotos, estado, idioma, edição, preço, localização aproximada. |
| P2P-02 | Segurança P2P | Moderação, denúncias, status, contato mediado, sem pagamento integrado no início. |
| AI-01 | Recomendação | RAG/ferramentas + perfil + intenção atual; nunca inventar ofertas/preços. |

# 15. Arquitetura-alvo expandida

NEXT.JS WEB — catálogo ¦ chat ¦ onboarding ¦ wishlist ¦ anúncios

↓ APIs autenticadas / sessões / rate limit

BACKEND DE DOMÍNIO — usuários ¦ preferências ¦ catálogo ¦ ofertas ¦ wishlist ¦ P2P

↔ BANCO RELACIONAL — dados transacionais e relacionamentos

↔ OBJECT STORAGE — imagens dos anúncios com validação

↔ WORKERS — importação de ofertas, avaliação de alertas, e-mail

↓

ORQUESTRADOR RADAR AI (PYTHON) — LLM + ferramentas + RAG

↔ perfil / catálogo / ofertas / anúncios / regras / fontes

↓

LOJAS PARCEIRAS — links autorizados e eventos de atribuição

A POC documentada permanece Next.js + Python determinístico + JSON/localStorage; banco, contas, LLM, ofertas reais, marketplace e notificações são componentes NOVOS. Recomenda-se banco PostgreSQL e fila/worker simples quando a escala justificar; escolha de fornecedor permanece aberta.

# 16. Modelo de dados proposto

| Entidade | Campos mínimos / observações |
| --- | --- |
| users | id, email_verificado, status, created_at; autenticação externa ou gerenciada. |
| player_profiles | user_id, experience_level, budget_min/max, preferred_duration, preferred_complexity, privacy_flags. |
| profile_affinities | user_id, affinity_type [game/theme/mechanic/movie/series/videogame/franchise], ref_or_label, weight. |
| games / editions | game_id, edition_id, idioma, ano, publisher, base_or_expansion; identificação validada. |
| merchant_offers | offer_id, edition_id, merchant_id, price, currency, stock_status, fetched_at, affiliate_url, verified_at. |
| wishlists / wishlist_items | user_id, edition_id opcional, target_price, alert_price, alert_stock, alert_p2p. |
| user_listings | listing_id, seller_id, edition_id, condition, price, currency, city_region, status, published_at. |
| listing_photos | photo_id, listing_id, storage_key, scan_status, sort_order. |
| listing_reports | report_id, listing_id, reporter_id, reason, moderation_status. |
| notification_subscriptions / events | user_id, channel, consent, event_type, dedupe_key, sent_at, unsubscribe_at. |
| outbound_clicks | click_id, user_id nullable, offer_id, campaign_id, clicked_at; retenção limitada. |
| attributed_orders | external_order_ref pseudonimizada, partner_id, click_id nullable, commission, state; somente se parceiro fornecer. |

# 17. Precedência de preferências e fluxo de IA

1. Mensagem do usuário + filtros ativos (restrições mandatórias)

↓

2. Perfil consentido (preferências flexíveis, nunca restrições absolutas)

↓

3. Ferramentas: catálogo → edição → ofertas reais → anúncios elegíveis

↓

4. Validação: disponibilidade, orçamento, idioma, tipo base/expansão

↓

5. Radar AI explica por que recomenda, diferenças e fontes

↓

6. CTA de oferta afiliada / wishlist / aviso de indisponibilidade

Regra de precedência: segurança e consistência de dados > restrições explícitas atuais > preferências históricas > popularidade/editorial. Exemplo de teste: perfil “estratégia pesada” + pedido “jogo simples até R$ 150” deve excluir jogos acima do orçamento e priorizar complexidade baixa. Não usar dados sensíveis inferidos nem apresentar personalização como certeza.

# 18. Endpoints sugeridos (contratos a definir)

| Método e rota | Objetivo / proteção |
| --- | --- |
| GET/PATCH /api/me/profile | Ler/editar perfil; autenticação, validação e consentimento. |
| GET /api/games/:id/offers | Ofertas de lojas; status e horário de atualização. |
| POST /api/outbound-clicks | Criar evento e redirecionar por URL validada; prevenir open redirect. |
| GET/POST/DELETE /api/me/wishlist | Itens da wishlist por usuário autenticado. |
| POST /api/me/alerts | Preferências de alerta, opt-in por canal. |
| GET/POST /api/listings | Listar/criar anúncios; limites por usuário e moderação. |
| PATCH /api/listings/:id | Alterar/pausar anúncio; autorização do proprietário. |
| POST /api/listings/:id/report | Denunciar anúncio; abuso/rate limit. |
| POST /api/chat/v2 | Contexto e perfil autorizado; ferramentas do backend, não SQL direto. |

# 19. Processos assíncronos e estados

Alertas: ingestão de oferta autorizada ou publicação de anúncio aprovado → comparação por edition_id/game_id e preferências → evento idempotente → envio opt-in → auditoria e deduplicação. Reavaliar estoque e preço antes do envio quando possível; não afirmar disponibilidade garantida.

Estados do anúncio: draft → pending_review → active → reserved/paused → sold/expired/removed. Revisão automática pode sinalizar risco, mas casos críticos exigem revisão humana. Ocultar telefone/e-mail em páginas públicas e controlar spam, links externos, conteúdo de imagens e denúncias.

# 20. Segurança, privacidade e observabilidade

Aplicar LGPD: finalidade explícita, minimização, acesso/portabilidade/exclusão conforme aplicável, consentimento para notificações e retenção documentada. Segurança: autenticação, autorização por recurso, proteção CSRF quando aplicável, rate limits, validação de uploads, varredura de arquivos, URLs de afiliados permitidas, prevenção de injeção de prompt e logs sem segredos.

Métricas de engenharia e negócio: latência/p95 e custo de IA, taxa de erro por ferramenta, cobertura e atualização de ofertas, alertas enviados/descadastrados, denúncias, cliques por recomendação e vendas confirmadas quando houver retorno do parceiro. Distinguir métricas de conversão estimadas de compras realmente atribuídas.

# 21. Backlog incremental e critérios de aceite

| Release | Entrega | Critério de aceite verificável |
| --- | --- | --- |
| R0 — fundação | Identidade de edição, catálogo revisado, telemetria | Nenhum preço inventado; edição e fonte identificadas. |
| R1 — conversão | Ofertas reais, afiliados, página de produto, métricas | Clique leva ao parceiro correto; redirecionamento auditável. |
| R2 — personalização | Conta, onboarding, perfil, Radar AI com ferramentas | Preferências influenciam ranking; pedido contrário as sobrepõe. |
| R3 — retenção | Wishlist e alertas | Alertas opt-in, sem duplicatas e com cancelamento funcional. |
| R4 — marketplace | Anúncios P2P moderados e contato mediado | Anúncios separados de lojas, com denúncia e sem checkout implícito. |
| R5 — opcional | Avaliações e histórico de partidas | Somente mediante evidência de impacto em compra/retenção. |

# 22. Casos de teste prioritários

Perfil avançado pede jogo iniciante: IA respeita a solicitação atual, não o histórico.

Jogo esgotado em lojas mas com anúncio ativo: mostrar anúncio P2P separado, sem dizer que é produto novo de loja.

Wishlist para edição brasileira: não avisar sobre expansão ou edição estrangeira incompatível.

Oferta com preço antigo: sinalizar data da última atualização e não prometer estoque.

Anúncio de terceiro: impedir edição/remoção por outro usuário; validar fotos e denúncias.

Alerta de preço: deduplicar disparos e respeitar cancelamento/consentimento.

Clique afiliado: somente domínios permitidos e parâmetros rastreáveis autorizados.

Ausência de dados de compra do parceiro: relatório mostra clique, nunca “venda confirmada”.

# Decisão obrigatória de MVP — anúncios entre usuários

Status: requisito do lançamento comercial (não backlog futuro). É funcionalidade NOVA em relação à POC atual. Planejar e implementar em paralelo às contas, catálogo normalizado e ofertas comerciais.

Entidades mínimas: users; games; editions; listings(id, seller_id, edition_id, title, description, condition, language, price_cents, currency, region, status, created_at, updated_at); listing_images; listing_reports; listing_inquiries; moderation_actions. Chaves estrangeiras, auditoria e índices por edição/status/preço.

Estados: draft → pending_review → active → reserved → sold; transições adicionais paused, rejected, removed, expired. Somente dono e moderador podem alterar anúncio, segundo permissões específicas.

API sugerida: POST /api/listings; GET /api/listings?edition_id=&status=active; GET /api/listings/{id}; PATCH /api/listings/{id}; POST /api/listings/{id}/submit; POST /api/listings/{id}/inquiries; POST /api/listings/{id}/report; POST /api/moderation/listings/{id}/decision. Validar autenticação, autorização, limites e entradas.

Fluxo de publicação: [Autenticação] → [Jogo/edição] → [Dados e fotos] → [Validação] → [Fila de moderação] → [Ativo] → [Página do jogo + Busca + Alertas]. Fluxo de compra P2P: [Anúncio ativo] → [Contato mediado] → [Negociação externa] → [Vendedor sinaliza vendido].

Fluxo da vitrine: [Página do jogo] → [Ofertas de lojas] + [Anúncios de usuários]. Nunca confundir produto novo de varejista com usado/P2P. Radar AI pode consultar anúncios ativos, mas não inventar preço, estoque, condição nem garantir segurança do vendedor.

Segurança: upload com verificação de tipo/tamanho, antivírus quando viável, armazenamento privado até aprovação, remoção de metadados sensíveis de fotos, proteção de contatos, anti-spam, rate limiting, denúncia, moderação e trilha de auditoria. Definir termos de uso e política de privacidade/LGPD antes do lançamento.

Aceite do MVP: usuário autenticado publica e gerencia anúncio; anúncio aprovado aparece em busca e na edição correta; anúncios rejeitados não aparecem; terceiros não editam; anúncio vendido deixa de estar disponível; denúncia chega à moderação; wishlist pode alertar sobre novo anúncio compatível; testes E2E cobrem todo o fluxo.

Fora do MVP: pagamento dentro do BoardRadar, escrow, cálculo de frete, disputa de transação, reputação complexa e cobrança automática de comissão P2P. Essas exclusões NÃO retiram do MVP a publicação e descoberta de anúncios.