# BOARDRADAR

# Estratégia de negócio e produto

Proposta de valor • públicos • jornadas • monetização • roadmap • indicadores

Versão de planejamento 2.0  |  19 de outubro de 2026  |  Proposta — não implementada integralmente

Base documental: “Assistente de Compras de Board Games — Especificação consolidada”, v1.0 (15/10/2026), e “BoardRadar — Documentação do projeto e entrega da POC”, v1.1 (19/10/2026).

Nota: capacidades futuras, métricas e estimativas neste documento são propostas a validar; preços e lojas da POC são fictícios.

# 1. Resumo executivo

O BoardRadar 2.0 é proposto como plataforma brasileira de descoberta, aprendizado e decisão de compra de jogos de tabuleiro. O Radar AI é o diferencial central: conversa com iniciantes e entusiastas, conecta interesses em filmes, séries e videogames a experiências de tabuleiro e apoia o usuário antes, durante e depois da compra.

Tese comercial: conquistar novos jogadores pela familiaridade com entretenimento e reter jogadores experientes por conhecimento especializado, comparações, regras e estratégias. A receita inicial pretendida vem de afiliados e acordos transparentes com lojas autorizadas.

# 2. Situação atual versus visão

| Elemento | POC documentada | Visão proposta |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | 60 jogos; metadados preliminares | Curadoria verificada, expansão progressiva |
| Videogames | 13 referências | Adicionar filmes e séries com relações editoriais |
| Assistente | Python, regras e contexto; sem LLM | LLM + ferramentas + RAG + avaliações |
| Preços | 236 ofertas e histórico sintéticos | Ofertas reais autorizadas e histórico observado |
| Conta | Preferências/favoritos no navegador | Perfil opcional com consentimento |
| Comércio | Saída bloqueada na demo | Links de afiliados rastreáveis com transparência |

# 3. Posicionamento e proposta de valor

Promessa: “Do que você ama assistir e jogar ao board game certo — com orientação para descobrir, aprender, comparar e comprar.” A conexão com entretenimento é porta de entrada, não limite do assistente.

Para iniciantes: linguagem acessível, explicação de conceitos e recomendações com justificativas.

Para jogadores experientes: análise de mecânicas, edições, expansões, regras, estratégias e trade-offs.

Para compradores: comparação de edições equivalentes e preços verificados, sem inventar ofertas.

Para usuários recorrentes: apoio durante partidas e descoberta de novas experiências.

# 4. Jornada comercial

## Exemplo A — iniciante

“Gosto de Duna e Civilization, mas nunca joguei algo além de UNO.” O Radar interpreta as preferências, esclarece a experiência desejada, apresenta opções acessíveis, explica diferenças e mostra ofertas apenas quando houver dados comerciais válidos.

## Exemplo B — experiente

“Compare Brass: Birmingham e Ark Nova em interação, variabilidade e curva de aprendizado.” O Radar fornece comparação aprofundada com evidências, aponta incertezas e, se solicitado, consulta edições e preços.

## Exemplo C — durante a partida

“Esta ação é permitida nesta edição de Root?” O Radar solicita edição/contexto, busca regras oficiais licenciadas ou autorizadas e cita trecho/página; se não encontrar evidência suficiente, não inventa regra.

# 5. Escopo e diferenciação

| Pilar | Experiência | Benefício comercial |
| --- | --- | --- |
| DNA de entretenimento | Filmes, séries, videogames → temas e mecânicas | Aquisição de público fora do nicho |
| Radar AI adaptativo | Perguntas livres e profundidade contextual | Conversão e confiança |
| Especialista de mesa | Regras, estratégias e manuais fundamentados | Retenção pós-compra |
| Decisão de compra | Comparações, edições e preços reais | Receita por indicação |
| Preferências opcionais | Histórico e gostos sob controle do usuário | Personalização e retorno |

Fora do foco: match coletivo de grupos, checkout próprio na primeira versão e manipulação de ranking patrocinado. Marketplace de anúncios entre usuários É parte do lançamento comercial.

# 6. Modelo de receita e integridade comercial

Fase inicial: comissão de afiliados por compras atribuídas em lojas autorizadas; dependerá de contratos e rastreamento permitido.

Fase seguinte: parcerias comerciais transparentes, sem interferir na ordenação por menor preço válido.

Opcional futuro: premium para recursos avançados, somente após validar disposição a pagar.

Publicidade identificada poderá ser avaliada sem contaminar recomendações editoriais.

Regra crítica: nunca tratar preço sintético como real, nem afirmar desconto sem histórico observado. Comparar apenas edições idênticas ou equivalentes aprovadas; informar frete e condições de pagamento.

# 7. Estratégia de lançamento e validação

| Etapa | Objetivo | Critério de passagem proposto |
| --- | --- | --- |
| 0. Confiabilidade | Revisar dados, edições e fontes | Amostra auditada sem erros críticos |
| 1. Beta IA | LLM com catálogo e FAQ fundamentada | Avaliação de qualidade e custo aceitável |
| 2. DNA | Adicionar filmes e séries curados | Usuários compreendem as justificativas |
| 3. Comercial | Piloto com 2 fontes autorizadas e ~30 jogos | Matching e atualização confiáveis |
| 4. Expansão | Ampliar cobertura e retenção | Indicadores sustentáveis |

# 8. Indicadores e experimentos

| Indicador | Como medir | Uso |
| --- | --- | --- |
| Ativação | % de novos usuários que recebem recomendação útil | Valor inicial |
| Qualidade | Avaliação humana de respostas corretas/fundamentadas | Confiança |
| Engajamento | Retorno 7/30 dias e consultas pós-compra | Retenção |
| Comercial | Cliques qualificados e compras atribuídas | Monetização |
| Cobertura | % de jogos com dados e edição revisados | Integridade |
| Custo | Custo médio por conversa e por recomendação | Viabilidade |

Metas numéricas não estão definidas nos documentos originais. Recomenda-se estabelecer baselines no beta, definir metas por coorte e realizar experimentos A/B com amostras adequadas.

# 9. Riscos e decisões pendentes

Direitos autorais e licenças: validar uso de metadados, capas, manuais, marcas e conteúdo de filmes/séries.

Alucinação: restringir respostas factuais de preço, estoque, edição e regras a evidências verificáveis.

Custo de IA: orçamento, cache, limites de uso, seleção de modelos e observabilidade.

LGPD: consentimento, minimização, retenção, exportação/exclusão quando aplicável.

Dependência comercial: confirmar acordos de afiliados e autorização de feeds antes de projetar receita.

Concorrência: diferenciação proposta ainda requer pesquisa de mercado atualizada.

# 10. Próximas decisões do produto

Aprovar a promessa de marca e as duas personas prioritárias.

Escolher escopo inicial de filmes/séries e política editorial de relações.

Definir critérios de confiança das respostas e tom do assistente.

Validar disponibilidade de fontes de regras e dados comerciais.

Priorizar beta de IA antes de prometer alertas, preços reais ou respostas completas de regras.

# ADENDO DE PRODUTO • 20/10/2026

Decisões consolidadas após a versão inicial dos documentos. Este adendo prevalece em caso de conflito com prioridades, roadmap ou formulações comerciais anteriores. Trata-se de requisitos planejados, não de funcionalidades já implementadas na POC.

# 11. Norte comercial: recomendação que gera compra

Missão: ajudar pessoas a descobrir, compreender, escolher e comprar jogos de tabuleiro por meio do BoardRadar. A receita prioritária virá de comissões de afiliados e acordos autorizados com lojas. O sucesso do produto será medido pela qualidade das recomendações e por vendas atribuídas, não pela quantidade de recursos sociais.

ENTRADA: busca, franquia, filme, série ou videogame

↓

PERFIL INTELIGENTE + RADAR AI: entender preferências e intenção atual

↓

CONFIANÇA: recomendação explicada + comparação + informação verificada

↓

OFERTAS: lojas parceiras ¦ anúncios de usuários (fase posterior)

↓

CONVERSÃO: clique rastreável / contato com vendedor

↺ WISHLIST E ALERTAS: retorno quando houver oportunidade

# 12. Perfil inteligente e personalização

Onboarding progressivo e opcional: experiência (iniciante/intermediário/avançado), jogos e mecânicas favoritos, franquias de filmes/séries/videogames, temas, complexidade, número habitual de jogadores, duração e faixa de orçamento. Permitir pular perguntas, revisar respostas e excluir preferências.

A vitrine, as buscas e o Radar AI utilizam o perfil como preferência inicial. A intenção explícita da conversa ou filtro atual SEMPRE prevalece: quem gosta de jogos complexos pode pedir um jogo casual sem receber recomendações enviesadas pelo histórico. O sistema deve explicar os motivos e permitir explorar opções fora do perfil.

# 13. Wishlist e recuperação de oportunidades

O usuário poderá salvar jogos e edições, estabelecer preço-alvo e optar separadamente por avisos de queda de preço, retorno ao estoque e surgimento de anúncios da comunidade. Notificações internas e e-mail somente com consentimento, controle de frequência e cancelamento simples. Diferenciar jogo-base, expansão, idioma e edição para evitar alertas incorretos.

# 14. Marketplace de jogos entre usuários

Desde o lançamento comercial, usuários poderão anunciar jogos novos ou usados, inclusive títulos esgotados no varejo. Cada anúncio terá jogo/edição, estado, idioma, preço, fotos, cidade/região aproximada, condições e eventuais componentes ausentes. Ofertas de lojas e anúncios de pessoas físicas devem aparecer separados e identificados.

Estratégia de lançamento: MARKETPLACE É REQUISITO OBRIGATÓRIO DO MVP COMERCIAL, junto de recomendações e ofertas de lojas. A primeira versão inclui publicação de anúncios por usuários autenticados, revisão/moderação, consulta de anúncios ativos e contato mediado, sem checkout próprio, custódia de pagamento ou frete integrado. Transações internas exigem projeto separado de pagamentos, fraude, disputas, responsabilidade e conformidade.

Receita do marketplace ainda não definida. Possibilidades a validar: anúncios destacados com rotulagem explícita, assinatura de vendedor ou comissão por transação apenas se houver mecanismo verificável. Não presumir comissão sobre vendas realizadas fora da plataforma.

# 15. Priorização por contribuição à conversão

| Etapa | Prioridade | Entrega / justificativa |
| --- | --- | --- |
| MVP comercial | Crítica | Ofertas reais autorizadas, links afiliados rastreáveis, catálogo/edições validados, páginas de jogo e medição de cliques. |
| MVP comercial | Crítica | Radar AI com ferramentas, recomendações explicáveis, perfil inteligente e descoberta por entretenimento. |
| Evolução 2.1 | Alta | Wishlist persistida, alertas de preço/estoque, melhorias de conversão e conteúdo de regras com fontes. |
| Evolução 2.2 | Validar | Marketplace P2P com moderação e contato mediado; alertas de anúncios da comunidade. |
| Futuro opcional | Baixa | Avaliações, registro de partidas, coleção e organização de encontros, somente se comprovarem efeito comercial. |

# 16. Métricas, limites e decisões abertas

Funil: visitantes → recomendações vistas → ofertas visualizadas → cliques de saída → compras atribuídas → comissão confirmada. Métricas auxiliares: ativação do perfil, wishlist criada, retorno por alerta, precisão de edição, satisfação com recomendação, custo por conversa e receita por mil sessões. Cliques não equivalem a vendas: atribuição depende de dados fornecidos pelo parceiro.

Decisões pendentes: parceiros comerciais e contratos; cobertura do catálogo; limites de orçamento de IA; critérios de moderação; modelo de contato P2P; política de anúncios e privacidade/LGPD; modelo de receita do marketplace. Comparação e ranking devem ser transparentes e não mascarar publicidade como recomendação orgânica.

# 15. Decisão de escopo — marketplace no lançamento

Decisão confirmada em 20/10/2026: permitir que usuários vendam seus próprios jogos é funcionalidade obrigatória da primeira versão comercial, não uma expansão futura.

Proposta de valor: apresentar na mesma página do jogo duas fontes de compra claramente identificadas — ofertas de lojas parceiras e anúncios da comunidade — com edição, idioma, condição, preço e disponibilidade verificáveis.

Fluxo mínimo: usuário cria conta → escolhe jogo/edição → informa preço, estado, idioma, componentes, região e fotos → envia anúncio → moderação → anúncio público → interessado solicita contato → vendedor marca reservado/vendido.

Requisitos de confiança: denúncias, políticas de conteúdo, prevenção de golpes, contato protegido, exclusão/edição de anúncios e transparência sobre o fato de a plataforma não intermediar pagamentos inicialmente.

Modelo de receita: afiliados nas lojas continuam prioritários; anúncios P2P podem gerar liquidez e retenção, mas sua monetização não está definida. Não contar receita de comissão P2P sem integração de pagamento ou atribuição confiável.

Critério de lançamento: nenhum anúncio pode ser publicado sem vínculo com jogo/edição, preço, estado, fotos e revisão adequada; anúncios vendidos ou removidos não devem aparecer como disponíveis.