# Assistente de Compras de Board Games

Especificação consolidada do produto, regras de negócio, requisitos, arquitetura, dados e plano de POC

Versão 1.0 • 15 de outubro de 2026 • Documento de planejamento sujeito à aprovação do cliente

# 1. Resumo executivo

Plataforma B2C brasileira para descoberta personalizada de jogos de tabuleiro e comparação de ofertas. O diferencial frente a comparadores tradicionais é recomendar board games por preferências, estilos, mecânicas, franquias e videogames favoritos, explicando as afinidades. O preço é o principal caminho de monetização, mas a POC utiliza ofertas claramente simuladas.

# 2. Objetivos, público e diferenciais

Público: jogadores brasileiros, de iniciantes a entusiastas; não é uma ferramenta B2B para lojistas.

Descoberta por temas (guerra, fantasia, terror, ficção científica, civilizações), estilos (4X, wargame, dungeon crawler, tático), mecânicas, jogadores, duração, complexidade, orçamento e franquias.

Ponte videogame → tabuleiro: Civilization/Age of Empires → Through the Ages/Clash of Cultures; Stellaris → Eclipse/Twilight Imperium; XCOM → XCOM: The Board Game, com ressalvas sobre diferenças de experiência.

Comparar ofertas por edição, condições de pagamento e disponibilidade; preços e estoques devem ser verificados em produção.

Perfil opcional e personalização; navegar e comparar não exigem cadastro.

Chat especializado, lista de desejos, alertas de preço e avaliações da comunidade são fases posteriores.

# 3. Mercado, concorrência e monetização

Referências competitivas discutidas: Compara Jogos, Mesa do Rudi/Achados do Rudi, Radar Tabuleiro e Ludopedia. Comparação de preços, histórico e alertas já existem no mercado; a proposta de valor deve priorizar recomendação, personalização e conexão com videogames. A lista é exploratória, não uma auditoria atualizada dos concorrentes.

Monetização principal futura: afiliados e acordos de indicação com lojas, com transparência comercial.

Fases posteriores: publicidade identificada e eventualmente serviços premium.

Não distorcer ordenação por menor preço em função de patrocínio.

Métricas: cobertura do catálogo, frescor das ofertas, cliques de saída, compras atribuídas (quando mensuráveis), retorno e conversão.

# 4. Escopo e estratégia de entrega

| Área | POC aprovada | MVP posterior |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | 60 jogos reais com metadados verificados/curados | 200–500 jogos, cobertura ampliada |
| Videogames | 12 referências e relações editoriais | Mais jogos e mapeamentos |
| Lojas | 5 fictícias, sem compra real | 3–5 fontes comerciais autorizadas |
| Ofertas | 150+ simuladas, sinalizadas | Preços e disponibilidade reais |
| Histórico | Série sintética sinalizada | Coletas reais a partir da ativação |
| Conta | Preferências no navegador | Login e perfil persistido |
| Recomendação | Filtros + pontuação determinística | Personalização refinada |
| Chat IA | Fora do escopo | Fase 2, fundamentado no catálogo |
| Checkout | Fora do escopo | Continua na loja parceira |

# 5. Atores e jornadas

| Ator | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Visitante | Buscar, filtrar, descobrir, visualizar jogos e comparar demonstrações |
| Jogador autenticado (futuro) | Editar preferências, receber recomendações personalizadas |
| Administrador | Curar jogos, edições, correspondências e fontes |
| Loja parceira (futuro) | Fornecer ofertas via canal autorizado |
| Job de integração (futuro) | Sincronizar, validar, registrar erros e histórico |

Fluxo principal: acesso → busca ou descoberta → preferências opcionais → recomendação/filtros → página do jogo → edição → ofertas → comparação → saída para loja (apenas em produção). Na POC, botão comercial é demonstrativo e não efetua redirecionamento real.

# 6. Regras de negócio (RN)

| ID | Regra |
| --- | --- |
| RN-001 | Consulta pública sem autenticação. |
| RN-002 | Onboarding opcional e editável. |
| RN-003 | Jogos admitem múltiplas tags de tema, mecânica, estilo e franquia. |
| RN-004 | Jogo-base, expansão e edição comercial têm identificações distintas. |
| RN-005 | Somente edições idênticas ou equivalentes explicitamente aprovadas podem ter ofertas comparadas. |
| RN-006 | Preços e estoque vêm exclusivamente de ofertas registradas, nunca de texto gerado por IA. |
| RN-007 | Ofertas antigas são sinalizadas e não tratadas como atuais. |
| RN-008 | Ordenação padrão pelo menor preço de produto válido; informar frete não incluído. |
| RN-009 | Filtros obrigatórios prevalecem sobre o score de recomendação. |
| RN-010 | Jogo sem oferta pode ser descoberto, mas sem preço verificado. |
| RN-011 | Patrocínio identificado e sem manipulação silenciosa do ranking. |
| RN-012 | Cliques de saída rastreados apenas quando permitido. |
| RN-013 | Histórico registra observações reais, sem retroagir dados inexistentes. |
| RN-014 | Respeitar licenças e autorizações de dados externos. |
| RN-015 | Usuário pode solicitar exclusão da conta/dados, conforme obrigações aplicáveis. |
| RN-016 | Somente administradores corrigem vínculos entre ofertas e edições. |
| RN-017 | Importações registram origem e data. |
| RN-018 | IDs externos não substituem IDs internos. |
| RN-019 | Importações devem ser idempotentes. |
| RN-020 | Correspondências incertas passam por revisão. |
| RN-021 | Dados sem direito de uso não são publicados. |
| RN-022 | Fonte externa não sobrescreve curadoria própria sem regra. |
| RN-023 | Oferta sem edição confiável não participa da comparação. |
| RN-024 | Dados sintéticos são identificados por origem e sinalizados na UI. |
| RN-025 | Modo demo bloqueia checkout e redirecionamentos comerciais reais. |

# 7. Requisitos funcionais (RF)

| ID | Módulo | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Catálogo | Pesquisar por nome e aliases |
| RF-002 | Catálogo | Filtrar por tema, mecânica, estilo, franquia, jogadores e duração |
| RF-003 | Catálogo | Exibir ficha e edições |
| RF-004 | Catálogo | Combinar filtros |
| RF-005 | Catálogo | Exibir relacionados |
| RF-006 | Perfil futuro | Criar conta e autenticar |
| RF-007 | Perfil | Onboarding opcional |
| RF-008 | Perfil | Selecionar videogames favoritos |
| RF-009 | Perfil | Configurar orçamento, jogadores e estilos |
| RF-010 | Perfil futuro | Editar perfil e solicitar exclusão |
| RF-011 | Recomendação | Recomendar por perfil |
| RF-012 | Recomendação | Mapear videogames a atributos de board games |
| RF-013 | Recomendação | Aplicar restrições antes do ranking |
| RF-014 | Recomendação | Explicar justificativas |
| RF-015 | Recomendação | Permitir recomendações sem login |
| RF-016 | Preços | Consultar ofertas por edição |
| RF-017 | Preços | Exibir preço, loja, estoque e verificação |
| RF-018 | Preços | Ordenar ofertas válidas |
| RF-019 | Preços | Exibir histórico |
| RF-020 | Comercial futuro | Registrar clique e redirecionar |
| RF-021 | Preços | Informar ausência de ofertas |
| RF-022 | Preços | Diferenciar PIX/à vista e condições |
| RF-023 | Admin futuro | Importar jogos de fontes autorizadas |
| RF-024 | Integração futura | Sincronizar APIs/feeds |
| RF-025 | Integração futura | Registrar logs de execução |
| RF-026 | Admin | Corrigir associação de ofertas/edições |
| RF-027 | Integração | Evitar duplicidade por fonte/ID |
| RF-028 | Admin | Desativar lojas/ofertas inconsistentes |

# 8. Requisitos não funcionais (RNF)

| ID | Dimensão | Critério proposto |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Performance | p95 backend < 500 ms sob carga de referência definida |
| RNF-002 | Web Vitals | LCP p75 < 2,5 s nas páginas principais, sob condições definidas |
| RNF-003 | Segurança | Autorização no servidor e segredos protegidos quando houver autenticação |
| RNF-004 | Privacidade | Minimização, transparência e retenção conforme LGPD |
| RNF-005 | Integridade | Validação de esquema e referências; sem duplicações |
| RNF-006 | Observabilidade | Logs de sincronização e erros |
| RNF-007 | Resiliência | Falha de fonte não derruba catálogo |
| RNF-008 | Acessibilidade | WCAG 2.2 AA como referência |
| RNF-009 | SEO | URLs estáveis, metadados e páginas indexáveis |
| RNF-010 | Custos | Meta inicial até R$ 150/mês, excluindo licenças e extras |
| RNF-011 | Manutenção | Repositórios e adaptadores isolados |
| RNF-012 | Recuperação | Backups/restauração na fase de banco |
| RNF-013 | Escalabilidade | Coletas fora das requisições web |
| RNF-014 | Confiabilidade | Timestamp e origem visíveis |

# 9. Arquitetura da POC — decisão vigente

Stack definida: Next.js + TypeScript, Node.js e arquivos JSON locais. Não utilizar Docker, PostgreSQL, Supabase, microsserviços, Redis ou autenticação na POC. JSONs são somente leitura; preferências temporárias podem ser guardadas em localStorage. Camada de repositórios abstrai os arquivos para futura migração ao banco.

boardgame-advisor/

src/app/{page.tsx,jogos/,descobrir/,api/}

src/components/

src/domain/{models/,services/}

src/repositories/{game.repository.ts,offer.repository.ts,recommendation.repository.ts}

src/data/{games.json,videogames.json,game-relations.json,stores.json,offers.json,price-history.json}

scripts/validate-data.ts

package.json

Execução local prevista: npm install; npm run dev. Hospedagem futura opcional em plataforma compatível com Next.js. Sem dependência obrigatória de serviços externos na demonstração.

# 10. Modelo de dados e contratos

| Entidade / arquivo | Campos ou função principal |
| --- | --- |
| games.json | id, slug, name, aliases, players, duration, complexity, tags, provenance |
| videogames.json | id, title, tags de experiência |
| game-relations.json | videogame_id, game_id, weight, rationale, review_status |
| stores.json | id, name, is_demo, domain opcional |
| offers.json | id, edition_id, store_id, price, currency, condition, availability, checked_at, is_demo |
| price-history.json | offer_id, observed_at, price, data_origin |
| game_editions (conceitual) | id, game_id, idioma, editora, EAN/GTIN, tipo (base/expansão) |
| data_sources / provenance | fonte, licença, data de obtenção e verificação |
| staging / product_matches (futuro) | payload bruto, confiança, revisão de correspondência |

Separar game (obra), game_edition (produto específico) e offer (anúncio comercial). Toda referência entre arquivos deve apontar para um ID existente. Valores monetários em BRL e números decimais, com política de arredondamento definida. Preferir centavos inteiros em implementação para evitar erros de ponto flutuante.

# 11. Recomendação determinística

Pipeline: receber filtros/perfil → buscar candidatos → excluir incompatíveis com restrições obrigatórias → calcular score → retornar jogos com justificativas. Pesos iniciais: temas 25%, mecânicas/estilos 25%, afinidade com videogames 25%, complexidade 15%, qualidade editorial 10%. Valores ajustáveis; não usar preço ausente como R$ 0. Relações com videogames são analogias editoriais, não equivalência de gameplay.

# 12. Dados iniciais e proveniência

Plano de POC: 60 board games, 12 videogames, 5 lojas fictícias e pelo menos 150 ofertas sintéticas; histórico de 30–90 dias simulado. Metadados factuais devem ser conferidos e descrições redigidas de forma original. Não atribuir preços inventados a lojas reais. Dados comerciais demonstrativos devem ter is_demo=true e rótulo visual inequívoco.

Fontes candidatas para etapa posterior: BoardGameGeek, Ludopedia, editoras, distribuidoras, feeds de lojas e marketplaces. Acesso público não implica direito de reutilização comercial; validar licenças, APIs e permissões antes de importar. Para a POC, priorizar conteúdo editorial próprio e fatos verificáveis.

Estratégia de aquisição recomendada para produto real: ofertas primeiro, enriquecimento progressivo dos jogos efetivamente vendidos. Experimento prévio: 30 jogos e 2 fontes autorizadas; validar correspondência, atualização repetida, direitos de uso e taxa de erros antes de escalar.

# 13. Fluxos técnicos e diagramas de sequência (descrição textual)

## 13.1 Jornada de compra

Visitante -> Busca/Descoberta -> Filtros/Perfil opcional

-> Recomendador -> Ficha do jogo -> Seleção de edição

-> Consulta de ofertas -> Comparação -> [POC: demonstração | Produção: clique e loja]

## 13.2 Sequência: recomendação

Jogador -> Web: solicitar recomendações

Web -> API: POST /api/recommendations

API -> Perfil local (POC): ler preferências informadas

API -> Recomendador: recomendar(preferências, filtros)

Recomendador -> GameRepository: obter jogos/tags/relações

GameRepository -> JSON: ler catálogo

Recomendador -> Recomendador: aplicar restrições, pontuar e justificar

API -> Web: resultados ordenados e justificativas

## 13.3 Sequência: sincronização futura

Agendador -> Job -> Adaptador -> API/feed autorizado

Adaptador -> Normalizador -> Validador de edição

[confiável] -> upsert de oferta -> histórico se houve observação

[incerto] -> fila de revisão

[erro] -> log; preservar último registro sem alegar atualização

## 13.4 Sequência: clique comercial futuro

Jogador -> Web: ver oferta

Web -> API: GET /out/{offerId}

API -> OfferRepository: validar oferta e URL autorizada

API -> Registro: contabilizar clique com minimização de dados

API -> Navegador: HTTP 302 -> Loja

[POC: operação bloqueada por DEMO_MODE]

# 14. APIs planejadas

GET /api/games

GET /api/games/{slug}

GET /api/games/{id}/offers

GET /api/games/{id}/price-history

POST /api/recommendations

GET /api/me/preferences     [fase futura]

PUT /api/me/preferences     [fase futura]

DELETE /api/me              [fase futura]

GET /out/{offerId}          [desativado na POC]

POST /api/admin/imports     [fase futura]

GET /api/admin/sync-runs    [fase futura]

# 15. Testes e critérios de aceite

| Teste | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Busca sem login | Retorna jogos sem autenticação |
| Filtro por 4 jogadores | Exclui jogos incompatíveis |
| Expansão versus jogo-base | Não mistura ofertas |
| Oferta vencida | Mostra sinalização de desatualização |
| Sem oferta | Exibe ausência de preço verificável |
| Preço alterado (produção) | Histórico guarda observações, não inventa passado |
| POC com DEMO_MODE | Nenhuma compra/redirecionamento real |
| Integridade de JSON | IDs únicos, relações válidas, valores coerentes |
| Recomendação videogame | Exibe motivo editorial compreensível |
| Dados sintéticos | Todos identificados na UI e nos registros |

# 16. Roadmap e marcos

Fase 0 — especificação, contratos TypeScript, esquemas JSON e validador.

Fase 1 — seed inicial, 60 jogos, 12 videogames, lojas e ofertas demo.

Fase 2 — busca, filtros, fichas e comparação simulada.

Fase 3 — perfil local e recomendações explicáveis.

Fase 4 — testes, apresentação e aceite do cliente.

Pós-aprovação — banco gerenciado, autenticação, integração com lojas autorizadas, tracking comercial real e SEO.

Fase 2 do produto — chat com IA fundamentado no catálogo e nas ofertas; wishlist e alertas.

Estimativas exploratórias anteriores: 6–8 semanas de implementação solo experiente e custo de infraestrutura baixo (meta de até R$ 150/mês), sujeitos a validação de escopo, licenças e provedores.

# 17. Riscos, decisões e pendências

| Risco / decisão | Mitigação / próximo passo |
| --- | --- |
| Licenciamento de BGG/Ludopedia | Confirmar termos e autorização antes de uso comercial |
| Cobertura insuficiente de ofertas | POC sintética explícita; parceiros/feeds depois |
| Correspondência errada de edições | IDs distintos, revisão e testes |
| Recomendação pouco convincente | Curadoria de relações e avaliação com usuários |
| Preço sintético confundido com real | Marca DEMO persistente, lojas fictícias e bloqueio de saída |
| Dependência de Docker | Nenhuma na POC |
| Futura migração de persistência | Repository pattern e contratos estáveis |
| Privacidade do perfil | LocalStorage temporário; futura LGPD e autenticação |
| ADR pendentes | Stack backend futura, banco, matching, validade de ofertas, licenças, IA |

# 18. Definição de pronto para aprovação da POC

A POC estará pronta quando: (1) executar sem Docker e sem banco; (2) carregar os seis JSONs validados; (3) permitir busca, filtros e recomendações com justificativas; (4) demonstrar ofertas e histórico sintéticos sem ambiguidade; (5) manter edições separadas; (6) não permitir checkout real; (7) possuir roteiro de demonstração e testes básicos; (8) registrar claramente o que falta para produção.

# 19. Próximos artefatos

Produzir: schemas TypeScript/Zod, arquivos seed JSON, validador referencial, catálogo editorial revisado, testes de recomendação, ADRs e roteiro de apresentação ao cliente. Este documento consolida decisões e propostas discutidas; dados externos, preços e integrações reais ainda não foram verificados nesta entrega.